公司各部门工作周报

（时间：2026.4.06-2026.4.10）

一、综合管理部

（一）本周工作完成情况

1.

（二）未完成情况

1.。

2.

......

（三）下周计划开展

1.

（四）恳请支持事项

暂无

二、市场经营部

（一）本周工作完成情况

1.完成。

2.完成

......

（二）未完成情况

1.。

2.

......

（三）下周计划开展

1.完成。

2.完成

（四）恳请支持事项

暂无

三、工控事业部

（一）本周工作完成情况

- 管网西气东输宜春站1-7#阀室项目：项目进场作业、程序调试

- 永兴新能源DCS改造项目：项目搬迁后维护、新画面添加

- 高安市天然气有限公司智慧场站项目调研

- 场站智能分输试点改造项目：标书编写、技术文件编写

- 上饶水厂现场勘测

- 景德镇改造投标文件编写

- 乐平BB通讯程序编写

- 余干调控中心现场调试

- 宜春阀室作业开票

- 都昌对接监理和住建局

- 贵溪天然气柏里故障处理

- 德兴天然气智慧场站建设调研

- 管道分公司区域调控中心SCADA系统项目：三个区域问题整改验收

- 南昌输气分公司樟湘联络线1#-7#阀室爆管功能改造项目

- 鄱阳天然气公司智慧场站改造项目：业主更换加臭机控制器，将加臭机数据参数采集至上位机

- 爆管检测项目7#阀室，6#阀室，5#阀室调试，

- 彬江站加热器项目机柜FAT测试

- 未完成情况

无

- 下周计划开展

- 永兴新能源DCS改造项目：画面测试

- 管道IP管控现场勘测

- BB通讯程序收尾

- 都昌现场开工

- 德兴天然气智慧场站建设方案编制

- 彬江分输站加热器现场调试

- 光通信网络改造项目：现场勘察网络走向

- 四、能源事业部

（一）本周工作完成情况

1.完成。

2.完成

......

（二）未完成情况

1.。

2.

......

（三）下周计划开展

1.完成。

2.完成

（四）恳请支持事项

暂无

五、综合事业部

（一）本周工作完成情况

1.完成。

2.完成

......

（二）未完成情况

1.。

2.

......

（三）下周计划开展

1.完成。

2.完成

（四）恳请支持事项

暂无